## Slide 1: Khóa đào tạo Lập trình Web sử dụng PHP
Học viện Công nghệ thông tin HanU

## Slide 2: Day 42: Final project
Mã project: Cbiz18
Tên dự án: Xây dựng phần mềm quản lý kho và bán hàng
Mục tiêu:
  Xây dựng các tính năng quản lý kho cơ bản: xuất, nhập, tồn
  Xây dựng các tính năng bán hàng của một cửa hàng hoặc một đơn vị nhỏ
  Các báo cáo tài chính cần thiết kèm theo

## Slide 3: Hướng dẫn thực hiện
Giấy tờ quy trình: RUP
Coding convention: Yii
Requirement
Prototype
Coding
Testing
Requirement
Prototype
Coding
Testing

## Slide 4: Plan
Training Yii: 13.5 – 20.5
Nhận req và framework Yii: 20.5
Thảo luận req: 22.5
Prototype: 22.5 – 26.5
Coding: 26.5 – 5.6
Nhận req i2: 3.6
Prototype i2: 3.6 – 8.6
Nhận kết quả test: 8.6
Coding i2: 8.6 – 15.6
Nhận kết quả test: 17.6
Fix bug: 17.6 – 22.6
Deployment: 22.6 – 26.6

## Slide 5: Milestones
20.5: Báo cáo tóm tắt quá trình training
26.5: Prototype
5.6: Alpha release
8.6: Prototype (update)
15.6: Beta release
26.6: Official release
26.6: Bàn giao hướng dẫn sử dụng